Приложение

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от _____________ № ____

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения»

г. Елизово

2023 год

Содержание

| Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения» (далее – Программа) | 3 |
| --- | --- |
| Технико-экономическое обоснование Программы | 5 |
| Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации | 6 |
| Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение | 6 |
| Анализ рисков реализации Программы | 8 |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | 9 |
| Контроль за исполнением программных мероприятий | 9 |
| Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения» | 10 |
| Приложение 2 «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении» | 12 |
| Приложение 3 «Адресный перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке и подлежащими сносу, подлежащих расселению в рамках Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения» | 13 |
| Приложение 4 «Расчет объема финансирования мероприятий по переселению граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу, подлежащих расселению в рамках Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения» на этап 2023 года» | 14 |
| Приложение 5 «Расчет объема финансирования мероприятий по переселению граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу, подлежащих расселению в рамках Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения» на этап 2024 года» | 18 |

Паспорт

Муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения»

| Наименование Программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края» утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 17.05.2023 № 271-П; - Распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 07.07.2023 № 155-р «О разработке муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения». |
| Муниципальные заказчики Программы | Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения. |
| Разработчик Программы | Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения. |
| Исполнители Программы (распорядители средств) | Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения. |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года |
| Задача Программы | Переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап 2023 года (2023-2024 год); 2 этап 2024 года (2024-2025 год); 3 этап 2025 года (2025-2026 год); 4 этап 2026 года (2026-2027 год); 5 этап 2027 года (2027-2028 год). |
| Мероприятия Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года |
| Целевые показатели Программы | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; Количество расселенной площади аварийного фонда |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет всего – 883 203,86938 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - публично-правовой компании «Фонд развития территорий»– 777 899,87145 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год – 388 949,93572 тыс. рублей; 2024 год – 388 949,93573 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год – 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей. - краевого бюджета – 104 809,74400 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год – 104 809,74400 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год – 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей. - местного бюджета – 494,25393 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год – 494,25393 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 2026 год – 0,00000 тыс. рублей; 2027 год – 0,00000 тыс. рублей; 2028 год – 0,00000 тыс. рублей. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | 1) переселение 266 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Елизовского городского поселения; 2) расселение 8 323,3 квадратных метров аварийного жилищного фонда. |
| Контроль исполнения Программы | Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения. |

1.Технико-экономическое обоснование Программы

1.1. В числе важнейших социальных проблем своей актуальностью выделяется задача обеспечения качественным, доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения.

Направления государственной жилищной политики в период до 2030 года определены подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

1.2. Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения» (далее – Программа) разработана в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края» утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 17.05.2023 № 271-П.

В числе важнейших социальных задач своей актуальностью и первостепенностью выделяется задача обеспечения качественным, доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения, проживающих в аварийном (непригодном для проживания) жилищном фонде.

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных для Елизовского городского поселении, где значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству.

Существующий жилищный фонд в Елизовском городском поселении в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. Основными причинами, приводящими к ускоренному старению жилищного фонда и, как следствие, к признанию жилых помещений непригодными для проживания, являются сложные природно-климатические условия, воздействие сейсмических нагрузок, низкое качество использованных строительных материалов, несвоевременное проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зачастую, и отсутствие такового.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города Елизово, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры.

Администрация Елизовского городского поселения не имеет возможности предоставить гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде на условиях социального найма, благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, по причине отсутствия финансовых возможностей и свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, не хватает средств и для нового строительства.

В настоящее время решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств краевого и местного бюджетов не представляется возможным.

Переселение граждан из подлежащего сносу жилья займет многие годы. Для более эффективного решения данной проблемы потребуется финансовая поддержка за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, что возможно осуществить в рамках реализации Программы.

1.3. Под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

На 2023 год Программой предусматривается расселение 11 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а именно:

- 34 жилое помещение общей площадью 1931,6 кв. метров путем выплат собственникам жилых помещений в таких домах возмещения за изымаемое жилое помещение;

- 25 жилых помещения общей площадью 1484,4 кв. метров путем приобретения жилого помещения для расселения нанимателя муниципальной квартиры.

2.Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью Программы является обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года;

2.2. Для достижения цели Программы необходимо решить следующую задачу:

- Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в Елизовском городском поселении;

2.3. Срок реализации Программы– 2023-2028 годы.

2.4. Реализация мероприятий Программы предусматривает пять этапов:

1 этап 2023 года (2023-2024 год);

2 этап 2024 года (2024-2025 год);

3 этап 2025 года (2025-2026 год);

4 этап 2026 года (2026-2027 год);

5 этап 2027 года (2027-2028 год).

2.5. Этапы Программы должны быть реализованы не позднее, чем 31 декабря года, следующего за годом, в котором осуществляется соответствующее этому этапу выделение лимита предоставления финансовой поддержки Елизовскому городскому поселению.

3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

3.1. В рамках Программы предусмотрено мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

3.2. Механизмы реализации мероприятия Программы:

-  выполнение Участниками Программы мероприятий по выплате гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (выкуп жилых помещений у собственников);

- проведение Участниками Программы мероприятий по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе  в многоквартирных домах, строительство которых не завершено) для расселения нанимателей муниципальных квартир.

3.2. Для реализации программных мероприятий требуется:

- формирование адресного перечня жилых помещений в аварийных многоквартирных домах для включения в Программу с указанием общих характеристик каждого жилого помещения, количества проживающих лиц, вида собственности жилых помещений;

- расчет потребности в финансовых средствах на реализацию Программы;

- оценка состояния рынка жилья для принятия решения о приобретении жилых помещений для расселения граждан, проживающих в муниципальных квартирах аварийного жилищного фонда, при этом главным критерием должна
стать стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья;

- переселение граждан из муниципальных квартир в аварийном доме в приобретенные квартиры;

- контроль использования целевых средств Фонда, краевого и местного бюджетов;

- обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в предельно сжатые сроки для минимизации издержек по содержанию аварийного дома и сокращения сроков включения освобождающегося земельного участка в хозяйственный оборот.

## 3.3. При обосновании объема средств финансирования Программы по переселению граждан учитывается требование статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой предоставляемое жилое помещение должно быть равнозначным ранее занимаемому жилому помещению. Равнозначным признается жилое помещение, общая площадь которого не менее площади освобождаемого помещения, а количество комнат не менее количества комнат в освобождаемом жилом помещении.

# 3.4. Планируемый размер выкупной цены (возмещения) за изымаемое жилое помещение, находящихся в собственности граждан, расположенных в аварийных жилых домах на территории Елизовского городского поселения, определяется на основании заключения независимого оценщика.

# Проведение оценки изымаемого жилого помещения организовывает Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

# 3.5. Размер возмещения гражданам за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.6. Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов и внебюджетных источников (средства Фонда).

3.7. Степень достижения запланированных результатов определяется целевыми показателями в Приложении 1 к Программе.

3.8. Перечень основных мероприятий реализуемых в рамках данной Программы представлен в Приложении 2 к Программе.

# 3.9. Адресный перечень жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу, подлежащих расселению в 2023 году и расчет объема финансирования переселения приведены в Приложениях 3, 4, 5 к Программе.

4. Анализ рисков реализации Программы

4.1. Риски реализации Программы, в том числе недостижения целевых показателей могут возникнуть в связи с:

1) недостаточным финансированием за счет средств краевого бюджета;

2) недостаточное финансирование за счет средств Фонда;

3) недостаточное финансирование за счет средств местного бюджета;

4) отсутствие на территории Елизовского городского поселения достаточного количества жилого фонда, пригодного для приобретения в целях предоставления гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда в рамках Программы.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

5.1. Степень достижения запланированных результатов определяется целевыми показателями, приведенными в Приложении 1 к Программе.

5.2. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Программы.

6. Контроль исполнения мероприятий Программы

6.1. Общее руководство и контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.