|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План работ на 2015 год** | | |
| **Адрес МКД** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения** |
| *Весенняя, д. 1а* | Смена трубопровода ХВС (80 м) | В течение всего периода |
| Ремонт подъездных козырьков | 4 квартал |
| *Первомайская, д. 7* | Смена трубопровода ХВС (40 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода КНС (35 м) | 3 квартал |
| Восстановление штукатурного слоя фасада дома (85 м²) | 3 квартал |
| Смена трубопровода отопления (120 м) | В течение всего периода |
| *Вилкова, д. 3* | Смена магистрального трубопровода отопления (60 м) | В течение всего периода |
| *Геологов, д. 18* | Смена трубопровода ХВС (80 м) | В течение всего периода |
| Ремонт системы КНС (30 м) | 4 квартал |
| *Колхозная, д. 18* | Ремонт кровли (120 м²) | 2 квартал |
| Смена магистрального трубопровода отопления (60 м) | 3 квартал |
| *Колхозная, д. 26* | Ремонт кровли (120 м²) | 2 квартал |
| Смена трубопровода ХВС (80 м) | В течение всего периода |
| Смена трубопровода ГВС (90 м) | В течение всего периода |
| *Колхозная, д. 27* | Смена оконных блоков (8 шт.) | 3 квартал |
| Восстановление штукатурного слоя фасада дома (85 м²) | 3 квартал |
| Смена магистрального трубопровода отопления (60 м) | В течение всего периода |
| *Колхозная, д. 28* | Утепление фасада дома (120 м²) | 2 квартал |
| Ремонт системы КНС (30 м) | 3 квартал |
| Ремонт подъездного козырька | 2 квартал |
| *Колхозная, д. 30* | Смена оконных блоков (4 шт.) | 2 квартал |
| Ремонт подъездных козырьков (2 шт.) | 3 квартал |
| *Юбилейная, д. 2* | Ремонт подъездных козырьков (2 шт.) | 4 квартал |
| Смена магистрального трубопровода отопления (60 м) | В течение всего периода |
| *Юбилейная, д. 4* | Ремонт подъездных козырьков (2 шт.) | 3 квартал |
| *Юбилейная, д. 11* | Смена оконных блоков (4 шт.) | 2 квартал |
| *Юбилейная, д. 12* | Смена оконных блоков (4 шт.) | 3 квартал |