20

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положения об очередности планируемого развития территории (далее также – Положения) представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по следующим направлениям:

- жилищная сфера;

- социальная сфера;

- производственная сфера;

- коммунально-транспортная сфера.

С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также – ОКС), отраженные в табличной форме ниже.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-я очередь |
| 1 этап | Проведение кадастровых работ | Формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет |
| 2 этап | Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку |  |
| 3 этап | Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения |  |
| 2-я очередь |
| 1 этап | Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций | На первом этапе освоения территории предусмотрено: - реконструкция и устройство капитального, асфальтобетонного покрытия и расширение дорожного полотна улиц: Виталия Кручины, Вилюйская, Спортивная, Жупановская; - строительство 6 многоквартирных жилых домов на первом этапе; строительство объекта многофункционального назначения на первом этапе; - строительство объекта торгового назначения на первом этапе; - строительство объектов инженерной инфраструктуры. |
| 2 этап | Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию |  |

СХЕМА ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

# Text boxes

ООО «Сфера проектов»

Корректировка проекта планировки и межевания территории группы жилой застройки в границах улиц В. Кручины, Геофизическая, Спортивная, Жупановская Елизовского городского поселения

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Нижний Новгород

2021

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

«РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ), СТРОИТЕЛЬСТВО I ОЧЕРЕДИ ОБЪЕКТОВ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»