****

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 19.09.2018 № 1401-п

 г. Елизово

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году»  |  |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в связи с уточнением финансового обеспечения и перечня программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского

городского поселения Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению

администрации Елизовского

городского поселения

от 19.09.2018 № 1401-п

Изменения в муниципальную программу

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п

|  |
| --- |
|  |

1. В разделе 1 в Паспорте «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет **104 851,30046** тыс. рублей, в том числе:- федеральный бюджет **– 2 186,32839** тыс. рублей;- краевой бюджет – **70 898,52561** тыс. рублей;- местный бюджет **– 3 591,95526** тыс. рублей;- внебюджетные источники – **24 174,49120** тыс. рублей.Объем финансового обеспечения на реализацию:- Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2018 году» – **387,00294** тыс. рублей, в том числе:- краевой бюджет – **383,13291** тыс. рублей;- местный бюджет – **3,87003** тыс. рублей;- Подпрограммы 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2018 году» - **199,99800** тыс. рублей, в том числе:- краевой бюджет – **0,000** тыс. рублей;- местный бюджет – **199,99800** тыс. рублей;- Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2018 году» - **63 995,85152** тыс. рублей, в том числе:- краевой бюджет – **62 959,89300** тыс. рублей;- местный бюджет 1 035,95852тыс. рублей;- Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2018 году» – **40 268,44800** тыс. рублей, в том числе:- федеральный бюджет – **2 186,32839** тыс. рублей;- краевой бюджет – **9 555,49970**тыс. рублей;- местный бюджет – **2 352,12871** тыс. рублей;- внебюджетные источники – **26 174,49120** тыс. рублей». |

1. Пункт 5.3. раздела 5. «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«5.3. Степень достижения запланированных результатов определяется целевыми показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | Планируемое значение на 2018 год |
| **Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2018 году»** |
| 1 | Проект планировки и межевания территории Елизовского городского поселения | шт. | 1 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2018 году»** |
| 1 | Обследование на сейсмостойкость многоквартирных домов | шт. | 2 |
| 2 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | семей | 30 |
| **Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2018 году»** |
| 1 | Расселение 19 жилых помещений из 5-ти аварийных жилых домов | ед. | 19/5 |
| кв.м | 765,1 |
| 2 | Разработка заключений о техническом состоянии многоквартирных домов, подлежащих признанию аварийными | шт. | 5 |
| 3 | Снос аварийных жилых домов | число домов | 2 |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2018 году»** |
| 1 | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 19,0 |
| 2 | Количество молодых семей получивших сертификаты на получения жилья | ед. | 14 |

».

1. Текст Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 5

«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2018 году»

(далее – Подпрограмма 5)

**Паспорт Подпрограммы 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы 5 | Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения |
| Разработчик Подпрограммы 5 | Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Управление имущественных отношений, Управление ЖКХ администрации Елизовского городского поселения |
| Цель Подпрограммы 5 | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении. |
| Задачи Подпрограммы 5 | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений. |
| Сроки реализации Подпрограммы 5 | 2018 год |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 | - организация переселения граждан из признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу жилых домов в Елизовском городском поселении в соответствии с жилищным законодательством, в том числе:-выкуп жилых помещений у собственников -приобретение жилых помещений для расселения нанимателей муниципальных квартир; - разработка заключений о техническом состоянии многоквартирных домов, подлежащих признанию аварийными;- снос аварийных домов |
| Объемы и источники Финансирования Подпрограммы 5  | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – **63 995,85152** тыс. рублей, в том числе:средства краевого бюджета –62 959,89300 тыс. рублей.средства местного бюджета – 1 035,95852 тыс. рублей.  |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 5 | - расселение 19 жилых помещений из 5-ти аварийных жилых домов площадью 765,1кв. метров; - разработка заключений о техническом состоянии 5-ти многоквартирных домов, подлежащих признанию аварийными;- снос 2-х домов |
| Контроль за исполнением Подпрограммы 5 | осуществляет Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения |

## 1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 5

Проблема обеспечения жильём населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных для Елизовского городского поселении, где значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения не только по объёму, но и по своему качеству.

Существующий жилищный фонд в Елизовском городском поселении в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. Основными причинами, приводящими к ускоренному старению жилищного фонда и, как следствие, к признанию жилых помещений непригодными для проживания, являются сложные природно-климатические условия, воздействие сейсмических нагрузок, низкое качество использованных строительных материалов, несвоевременное проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зачастую, и отсутствие такового.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города Елизово, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры.

Администрация Елизовского городского поселении не имеют возможности предоставить гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде на условиях социального найма, благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, по причине отсутствия финансовых возможностей и свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, не хватает средств и для нового строительства.

Процесс ликвидации непригодного для проживания жилья идёт крайне медленно.

В настоящее время решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда только за счёт средств местного бюджета невозможно. Для решения данной проблемы требуется финансовая поддержка за счёт средств краевого бюджета, что и предусмотрено в рамках реализации настоящей Подпрограммы 5.

Подпрограммой 5 предусматривается:

- расселение 19 жилых помещений из 5-ти аварийных жилых домов площадью 765,1 кв. метров;

- разработка заключений о техническом состоянии 5-ти многоквартирных домов, подлежащих признанию аварийными;

 - снос 2-х аварийных жилых домов.

## 2. Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью Подпрограммы 5 является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из семи аварийных жилых домов в Елизовском городском поселении в 2018 году за счёт средств краевого и местного бюджетов в соответствии с жилищным законодательством.

2.2. Для достижения цели Подпрограммы 5 необходимо решить следующую задачу – переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений.

2.3. Реализация мероприятий Подпрограммы 5 предусмотрена в течение 2018 года.

**3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 5 и ее ресурсное обеспечение**

3.1 В рамках Подпрограммы 5 будут осуществлены следующие мероприятия:

1) выкуп жилых помещений у собственников;

2) приобретение жилых помещений у застройщиков для расселения нанимателей муниципальных квартир;

3) разработка заключений о техническом состоянии многоквартирных домов, подлежащих признанию аварийными;

4) снос 2-х домов.

3.2. Для реализации подпрограммных мероприятий требуется:

- формирование перечня аварийных многоквартирных домов для включения в Подпрограмму 5 с указанием общих характеристик каждого жилого дома, количества проживающих лиц и количества семей, вида собственности жилых помещений;

- расчёт потребности в финансовых средствах на реализацию Подпрограммы;

- оценка состояния рынка жилья для принятия решения о приобретении жилых помещений для расселения граждан, проживающих в муниципальных квартирах аварийного жилищного фонда, при этом главным критерием должна стать стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья;

- утверждение размера выкупной цены изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, проживающих в аварийных жилых домах;

- переселение граждан из муниципальных квартир в аварийном доме в приобретенные квартиры;

- контроль за целевым использованием средств краевого и местного бюджетов;

- обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в предельно сжатые сроки для минимизации издержек по содержанию аварийного дома и сокращения сроков включения освобождающегося земельного участка в хозяйственный оборот.

3.3. При обосновании объема средств финансирования Программы 5 по переселению граждан учитывается требование ст. 89 Жилищного Кодекса, согласно которой предоставляемое жилье должно быть равнозначным ранее занимаемому жилому помещению. Равнозначным признается жилое помещение, общая площадь которого не менее площади освобождаемого помещения, а количество комнат не

менее количества комнат в освобождаемом жилом помещении.
 Площадь расселяемых жилых помещений –765,1кв. метров.

Планируемая стоимость приобретения жилых помещений для их предоставления по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальных квартирах аварийных домов, составляет в 2018 году 82,0 тыс. руб. за 1 кв. метр.

Планируемый размервыкупной цены находящихся в собственности граждан изымаемых жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах на территории Елизовского городского поселения, определяется на основании заключения независимого оценщика.

3.4. Мероприятия Подпрограммы 5 (приложение 4) реализуются за счёт средств краевого и местного бюджетов, при этом общий объём финансирования Подпрограммы 5 за счёт всех источников составляет **63 995,85152** тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета - 62 959,89300 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1035,95852 тыс. рублей.

Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется переселение граждан и расчёт объема финансирования переселения **приведены в Приложениях 5, 6 к Программе.**

**4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5**

4.1. К рискам реализации Подпрограммы 5, которыми может управлять исполнитель, следует отнести следующие.

1) Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы 5:

а) Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации Подпрограммы 5 в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы 5.

б) Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Подпрограммы 5 её задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Большое число участников реализации Подпрограммы 5, а также высокая зависимость реализации мероприятий Подпрограммы 5 от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Подпрограммы 5, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2) Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Подпрограммы 5 в неполном объеме за счёт бюджетных средств. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Подпрограммы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Подпрограммы 5 за счёт средств бюджетов, риск сбоев в реализации Подпрограммы 5 по причине недофинансирования можно считать умеренным.

4.2. Реализации Подпрограммы 5 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять.

1) Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, что может оказать существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Подпрограммы 5 может быть качественно оценен как высокий.

2) Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Подпрограммы 5.

4.3 Минимизация рисков связана с качеством планирования и оперативного внесения необходимых изменений в действующие, а также разработки новых нормативных правовых актов Елизовского городского поселения.

Меры управления рисками реализации Подпрограммы 5 основываются на следующих обстоятельствах.

Управление рисками реализации Подпрограммы 5, которыми могут управлять ответственный исполнитель Подпрограммы 5, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Подпрограммы 5.

**5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 5**

5.1. Реализация Подпрограммы 5 позволит произвести расселение 19 жилых помещений общей площадью 765,1 кв. метров из четырех аварийных жилых домов.

5.2.Степень достижения запланированных результатов определяется целевыми показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед.изм. | Планируемое значение на 2018 год |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2018 году» |
| 1 | Расселение 19 жилых помещений из 5-ти аварийных жилых домов | ед. | 19/5 |
| кв.м. | 765,1 |
| 2 | Разработка заключений о техническом состоянии многоквартирных домов, подлежащих признанию аварийными | ед. | 5 |
| 3 | Снос аварийных жилых домов | ед.  | 2 |

На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 5 влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Подпрограммы 5.

**6. Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 5**

6.1. Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 5 осуществляется Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения».

1. Приложение 1 к программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Приложение 1 к Программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году" |
|  |  |  |  |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году"** |
|  |  |  | тыс. рублей |
| № п/п | Наименование Программы/Подпрограммы | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий |
| 1 | **"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году"** | **Всего** | **104 851,30046** |
| Федеральный бюджет | **2 186,32839** |
| Краевой бюджет | **72 898,52561** |
| Местный бюджет | **3 591,95526** |
| Внебюджетные источники | **26 174,49120** |
|  1.1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2018 году" | **Всего** | **387,00294** |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |
| Краевой бюджет | 383,13291 |
| Местный бюджет | 3,87003 |
| Внебюджетные источники | 0,000 |
|  1.2 | Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2018 году" | **Всего** | **199,99800** |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |
| Краевой бюджет | 0,00000 |
| Местный бюджет | 199,99800 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 |
|  1.3 | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2018 году" | **Всего** | **63 995,85152** |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |
| Краевой бюджет | 62 959,89300 |
| Местный бюджет | 1 035,95852 |
| Внебюджетные источники | 0,000 |
|  1.4 | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2018 году" | **Всего** | **40 268,44800** |
| Федеральный бюджет | 2 186,32839 |
| Краевой бюджет | 9 555,49970 |
| Местный бюджет | 2 352,12871 |
| Внебюджетные источники | 26 174,49120 |

1. Приложение 4 к программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | «Приложение 4 к Программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 "Переселение граждан из аварийных**  **жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2018 году"** |
| № | Наименование мероприятий | Натуральные показатели | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнители мероприятий |
| Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений | число жилых помещений/ площадь кв. м. | 19/765,1 | 2018 год | **Всего** | 63 595,85152 | Управление имущественных отношений администрации ЕГП |
| краевой бюджет | 62 959,89300 |
| местный бюджет | 635,95852 |
|   | Разработка заключений о техническом состоянии многоквартирных домов, подлежащих признанию аварийными |   |   |   | **Всего** | 200,00000 | Управление имущественных отношений администрации ЕГП |
| 2 | шт | 5 |   | краевой бюджет | 0,00000 |
|   |   |   |   | местный бюджет | 200,00000 |
| 3 | Снос аварийных жилых домов | число домов | 2 | 2 018 год | **Всего** | 200,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации ЕГП |
| краевой бюджет | 0,00000 |
| местный бюджет | 200,00000 |
|   | **Итого по Подпрограмме 5** | **х** | **х** | **х** | **Всего** | 63 995,85152 | х |
| **краевой бюджет** | 62 959,89300 |
| **местный бюджет** | 1 035,95852 |

».

1. Приложение 5 к программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 5 к Программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году" |
|  | **Перечень аварийных домов, граждане которых подлежат переселению в 2018 году в рамках Подпрограммы 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2018 году"** |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| Всего | в том числе |
| за счет средств краевого бюджета 99%: | за счет средств местного бюджета 1% |
| Номер | Дата | чел. | чел. | кв.м | кв.м | ед. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Переселение граждан из аварийных жилых домов в 2018 году в ЕГП** |
| **1** | ул.Магистральная 3 | 7 | 23.03.2012 | 2018 | 2019 | 17 | 17 | 497,0 | 198,3 | 5 | **18 180,90000** | **17 999,09100** | **181,80900** |
| **2** | ул.Магистральная 5 | 8 | 23.03.2012 | 2018 | 2019 | 27 | 2 | 502,5 | 74,4 | 2 | **1 988,05152** | **1 968,17100** | **19,88052** |
| **3** | ул.Магистральная 11 | 9 | 23.03.2012 | 2018 | 2019 | 11 | 11 | 497,0 | 165,9 | 4 | **15 310,2000** | **15 157,09800** | **153,10200** |
| **4** | ул. Хуторская 15 | 6 | 23.03.2012 | 2018 | 2019 | 26 | 26 | 331,9 | 291,8 | 7 | **25 074,50000** | **24 823,75500** | **250,74500** |
| **5** | ул. Ватутина 5 кв.18 | 8 | 28.03.2018 | 2018 |   | 4 | 4 | 34,7 | 34,7 | 1 | **3 042,20000** | **3 011,77800** | **30,42200** |
|  | **Итого переселение:** |   |   |   | **85** | **60** | **1863,1** | **765,1** | **19** | **63 595,85152** | **62 959,89300** | **635,95852** |

1. Приложение 6 к программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 6 к Программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет объема финансирования Подпрограммы 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2018 году"**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во квартир | Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном доме | Кол-во пересел.граждан чел | Форма собственности | Площадь рассел. ж/пом.  | Способ предоставления | Ст-ть 1 кв.м предост. жилья, т.руб. | Пплощадь приобретаемого у застройщика ж/помещ., кв.м | Общая стоимость переселения |
| Всего, в том числе: | за счет средств краевого бюджета 99% | за счет средств местного бюджета 1% |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **ул. Магистральная 3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1** | ул.Магистральная 3 кв.1 | 5 | **муниц.** | **51,9** | **приоб.** | 82,00 | **70,2** | 5 756,40000 | 5 698,83600 | 57,56400 |
| **2** | ул.Магистральная 3 кв.2 | 3 | **муниц.** | **41,3** | **приоб.** | 82,00 | **48,9** | 4 009,80000 | 3 969,70200 | 40,09800 |
| **3** | ул.Магистральная 3 кв.3 | 1 | частная | **31,8** | выкуп |   |  | 2 194,50000 | 2 172,55500 | 21,94500 |
| **4** | ул.Магистральная 3 кв.6 | 3 | частная | **31,7** | выкуп |   |  | 2 210,40000 | 2 188,29600 | 22,10400 |
| **5** | ул.Магистральная 3 кв.8 | 5 | **муниц.** | **41,6** | **приоб.** | 82,00 | **48,9** | 4 009,80000 | 3 969,70200 | 40,09800 |
| **Итого по ул.Магистральной 3** | **17** |   | **198,3** |   |   |  | **18 180,90000** | **17 999,09100** | **181,80900** |
| **ул. Магистральная 11** |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
| **6** | ул.Магистральная 11кв.1 | **3** | **муниц.** | **51,9** | **приоб.** | 82,00 | **70,2** | 5 756,40000 | 5 698,83600 | 57,56400 |
| **7** | ул.Магистральная 11кв.8 | **3** | **муниц.** | **41,6** | **приоб.** | 82,00 | **48,9** | 4 009,80000 | 3 969,70200 | 40,09800 |
| **8** | ул.Магистральная 11кв.10 | **4** | **муниц.** | **31,0** | **приоб.** | 82,00 | **32,5** | 2 665,00000 | 2 638,35000 | 26,65000 |
| **9** | ул.Магистральная 11кв.11 | **1** | частная | **41,4** | выкуп |   |  | 2 879,00000 | 2 850,21000 | 28,79000 |
| **Итого по ул.Магистральной 11** | **11** |   | **165,9** |  |  |  | **15 310,20000** | **15 157,09800** | **153,10200** |
| **ул. Хуторская 15** |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **ул.Хуторская 15 кв.1** | **2** | **муниц.** | **37,2** | **приоб.** | 82,00 | **49,0** | 4 018,00000 | 3 977,82000 | 40,18000 |
| **11** | **ул.Хуторская 15 кв.3** | **6** | частная | **50,4** | выкуп | 65,00 |  | 3 276,00000 | 3 243,24000 | 32,76000 |
| **12** | **ул.Хуторская 15 кв.4** | **3** | **муниц.** | **38,2** | **приоб.** | 82,00 | **49,0** | 4 018,00000 | 3 977,82000 | 40,18000 |
| **13** | **ул.Хуторская 15 кв.5** | **2** | **муниц.** | **37,8** | **приоб.** | 82,00 | **49,0** | 4 018,00000 | 3 977,82000 | 40,18000 |
| **14** | **ул.Хуторская 15 кв.6** | **5** | **муниц.** | **40,1** | **приоб.** | 82,00 | **49,0** | 4 018,00000 | 3 977,82000 | 40,18000 |
| **15** | **ул.Хуторская 15 кв.7** | **1** | частная | **49,8** | выкуп | 65,00 |  | 3 237,00000 | 3 204,63000 | 32,37000 |
| **16** | **ул.Хуторская 15 кв.8** | **7** | частная | **38,3** | выкуп | 65,00 |  | 2 489,50000 | 2 464,60500 | 24,89500 |
| **Итого по ул.Хуторская 15** | **26** |   | **291,8** |  |  |  | **25 074,50000** | **24 823,75500** | **250,74500** |
| **17** | **ул. Ватутина 5 кв.18** | **4** | **муниц.** | **34,7** | **приоб.** | 82,00 | **37,1** | **3 042,20000** | 3 011,77800 | 30,42200 |
| **18** | **ул.Магистральная 5.кв. 8** | **1** | **муниц.** | **41,9** | **приоб.** |   | **49,0** | **934,80000** | 925,45200 | 9,34800 |
| **19** | **ул.Магистральная 5.кв. 6** | **1** | частная | **32,5** | выкуп |  |  | **1 053,25152** | 1 042,71900 | 10,53252 |
|  | **ВСЕГО** | **60** |  | **765,1** |  |  |  | **63 595,85152** | **62 959,89300** | **635,95852** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего к расселению 19 квартир, в том числе** |  |  |  |
|  |  **- выкуп 8 квартир, тыс.руб.** | **17 339,65152** | **17 166,25500** | **173,39652** |
|   |  **- приобретение 11 квартир, тыс.руб.** | **46 256,20000** | **45 793,63800** | **462,56200** |