Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от        18. 07. 2013					№ 489-п

г. Елизово

| Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 11.07.2013 № 154-р «О разработке  муниципальной  программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную  программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (И.В. Чепурко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации Елизовского городского поселения  в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

администрации Елизовского

городского поселения                                                                         Л.Н. Шеметова

Приложение

к постановлению администрации Елизовского городского поселения  от  18.07.2013 № 489 -п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013 - 2015 годы

г. Елизово

2013 год

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № стр. |
| Раздел 1. | Паспорт муниципальной программы |  |  |
| Раздел 2. 2.1. | «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы» Общие положения и обоснование Программы Технико-экономическое обоснование Программы | - - | 3 7 |
| 2.2. | Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации | - | 8 |
| 2.3. | Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение | - | 8 |
| 2.4. | Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | - | 9 |
| 2.5. | Система организации контроля за выполнением программных мероприятий | - | 10 |
| Раздел 3. | Приложение №1 Мероприятия Программы |  |  |
|  | Приложение №2 Планируемые индикаторы реализации Программы |  |  |

1. Паспорт муниципальной  программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении

на 2013 - 2015 годы"

|  | Наименование Программы | Программа стимулирования развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013 - 2015 годы |
| --- | --- | --- |
|  | Основание разработки программы | Долгосрочная краевая целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011 – 2015 годы», в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.06.2013 № 250-п «О внесении изменений в долгосрочную краевую целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 16.04.2010 № 184-п». Генеральный план Елизовского городского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 1033 от 16.11.2010 года. Постановление Главы Елизовского городского поселения от 04.06.2008 № 151-п «Об утверждении градостроительной документации по планировке территории под комплексную застройку микрорайона Северо - Западный Елизовского городского поселения». Постановление Главы Елизовского городского поселения от 17.09.2008 № 275-п «Об утверждении градостроительной документации по планировке территории под комплексную застройку микрорайона Солнечный Елизовского городского поселения». Постановление администрации Елизовского городского поселения «Об утверждении материалов градостроительной документации по планировке территории в границах ул. Звездная- ул. Магистральная –ул. Подстанционная Елизовского городского поселения». Распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 10.07. 2013 года № 154-р «О разработке муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013 - 2015 годы". |
|  | Муниципальный заказчик Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
|  | Разработчик Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
|  | Исполнители Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
|  | Цели Программы | 1) развитие массового жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; 2) обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Елизовского городского поселения; 3) повышение доступности приобретения жилья населением, проживающим на территории Елизовского городского поселения. |
|  | Задачи Программы | 1) создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного; 2) развитие застроенных территорий Елизовского городского поселения; 3) повышение инвестиционной привлекательности Елизовского городского поселения |
|  | Сроки и этапы реализации Перечень основных мероприятий Программы | 2013 - 2015 годы 1. Разработка проектной документации и проведение изыскательских работ для строительства объектов инженерной инфраструктуры микрорайонов жилой застройки Елизовского городского поселения. 2. Строительство объектов инженерно- технического обеспечения территорий жилой застройки. |
|  | Объемы и источники финансирования (в ценах соответствующих лет) | Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2015 годах за счет всех источников финансирования составит 447868,6 тыс. рублей, в том числе за счет: планируемых средств краевого бюджета (по согласованию) - 443390,0 тыс. рублей; средств местного бюджета - 4478,68 тыс. рублей; |
|  | Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | По результатам реализации Программы предполагается достижение следующих показателей: - достижение годового объема ввода жилья в 2015 году – 43,34 тыс. кв. метров общей площади жилья; - достижение обеспеченности населения Елизовского городского поселения жильем до 24,2 кв. метра на человека; - увеличение уровня предложения жилых помещений на конкурентном рынке жилищного строительства за счет комплексного освоения территорий, отведенных для жилищного строительства; |
|  | Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |

2.Общие положения и обоснование Программы

2.1.Технико-экономическое обоснование Программы

Особенностью проектирования и строительства на Камчатке являются сложные природно-климатические условия: высокая сейсмичность - свыше 9 баллов, циклоническая деятельность с большими снеговыми и ветровыми нагрузками, высокой влажностью и напорными дождями.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.

Помимо наличия низкой покупательской способности населения на рынке жилья, существует целый комплекс проблем, который препятствует инвестиционной активности в строительстве, причем речь идет как о невозможности реализации жилищных проектов крупными застройщиками, так и о сдерживании инвестиционной активности самих граждан - в части индивидуального жилищного строительства и объединения в жилищные строительные и накопительные кооперативы. Основные причины сложившейся ситуации заключаются в  нехватке земельных участков под жилищное строительство обеспеченных инженерными коммуникациями.

Одной из основных проблем, оказывающих негативное воздействие на развитие жилищного строительства, является наличие административных барьеров при получении исходно-разрешительной документации на строительство, при получении технических условий на подключение объектов к инженерным коммуникациям.

Выдача технических условий осуществляется сетевыми компаниями с завышенными требованиями (когда предоставляются земельные участки не обеспеченные инженерной инфраструктурой). Иногда технические условия являются просто не подъемными для инвесторов, стоимость подключения к инженерным сетям делает строительство объекта недвижимости на уже приобретенном земельном участке экономически бессмысленным.

Практически Елизовское городское поселение  подошло к той стадии, когда его ресурс свободных и обеспеченных инженерной инфраструктурой площадок уже исчерпан.

Выход на освоение свободных от застройки  площадок порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог.  Если же решение этих вопросов перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося объекта и проект становится убыточным уже в начальной стадии его реализации.

Развитие системы инженерной инфраструктуры будет  осуществлено на основе долгосрочных прогнозов развития территории Елизовского городского поселения, которые разработаны и отражены  в документах территориального планирования - Генеральный план и материалах планировок территории Елизовского городского поселения.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит предложить инвесторам возможность строить, приобретать деловую и жилую недвижимость нужного качества с должным инфраструктурным обеспечением.

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Программа разработана в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 16.04.2010 № 184-п.

Основной целью Программы является устойчивое развитие территорий Елизовского городского поселения путем осуществления целенаправленной градостроительной политики, формирования рынка жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности, повышение доступности приобретения жилья.

Для решения поставленных целей в рамках Программы предлагается разработка проектной документации на строительство, строительство объектов инженерной инфраструктуры (инженерных коммуникаций) на территориях Елизовского городского поселения, утвержденных для жилищного строительства.

Срок реализации Программы 2013 – 2015 годы.

2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение.

Программой предусмотрены мероприятия, позволяющие обеспечить инженерной инфраструктурой следующие перспективные для жилищного строительства  территории Елизовского городского поселения:

- Обеспечение  инженерной инфраструктурой микрорайона  «Солнечный». Проектом планировки данной территории утверждено строительство объектов жилищного и социального назначения:  детский сад на 140мест; индивидуальные и блокированные малоэтажные жилые дома, а также многоэтажные дома с общей площадью жилых помещений 20100кв.м.

## 2) Обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайона Геофизический. Проектом планировки предусмотрено   строительство 10 многоквартирных домов общей  жилой площадью 15000кв.м.

## 3) Обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайона Промышленный. Проектом планировки территории предусмотрено    строительство 6 многоквартирных домов общей жилой площадью 9000кв.м.

## 4)  Обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайона Хуторской. Проектом планировки предусмотрено   строительство 5-ти многоквартирных домов общей жилой площадью 4500кв.м.

## 5) Обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайона Аэропорт (р-н ул. Звездная). Проектом планировки территории утверждено  строительство 4 многоквартирных домов общей жилой площадью 4500кв.м.

## 6) Обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайона Северо-Западный,  строительство трансформаторной подстанции ПС 35/10кв для электрообеспечения объектов жилищного строительства (поз.13,14,15).

2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

В результате реализации Программы будет выполнен комплекс проектно- изыскательских, научно- исследовательских мероприятий, направленных на разработку проектно- сметной документации,  строительство объектов водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения, обеспечивающих устойчивое развитие территорий Елизовского городского поселения  с учетом интересов горожан, предприятий и предпринимателей, в том числе:

1) освоение утвержденных под жилищное строительство территорий, как свободных так застроенных;

2) повышение эффективности использования земельных ресурсов;

3) упрощение инвестиционно- строительного процесса при подготовке предпроектной, проектной и разрешительной документации;

4) повышение инвестиционной привлекательности  Елизовского городского поселения;

5) создание благоприятных условий  проживания в г. Елизово;

6) увеличение рынка жилья путем  осуществления многоэтажной и малоэтажной жилой застройки общей жилой площадью 50 000кв.м.,   строительство объектов социальной структуры;

7) достижение обеспеченности населения Елизовского городского поселения   жильем, соответствующим, а в ряде случаев и превышающим нормативные значения - до 24,2 кв. метра на человека;

8) увеличение уровня предложения жилых помещений на конкурентном рынке жилищного строительства за счет комплексного освоения территорий, отведенных для жилищного строительства;

9)  увеличение доли годового ввода малоэтажного жилья до 40%;

10) увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств в 2015 году до 30%.

2.5. Система организации контроля за выполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением  Программы осуществляется Управлением архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского городского поселения.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путем:

- своевременного и целевого использования  бюджетных средств;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;

- обеспечения качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- обеспечения подготовки и предоставления отчетов о выполнении Программы.

Исполнитель Программы реализует ее с привлечением других участников, отвечает за методическое обеспечение и разработку проектов нормативных документов, необходимых для реализации Программы.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе "Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации муниципальной программы |
| "Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы" |
| № п/п | Наименование мероприятий, их характеристика | Сроки исполнения | Предельные объемы финансирования (прогнозно) (в ценах соответствующих лет, тыс. рублей) | Исполнители мероприятий |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансированмия |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |
|  | Всего по Программе, в том числе: | Всего | 447 868,68 | 443 390,00 | 4 478,68 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
|  |  | 2013 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 | 142 111,11 | 140 000,00 | 2 111,11 |  |
|  |  | 2015 | 235 757,57 | 233 390,00 | 2 367,57 |  |
| 1 | Строительство ПС 325/10 кВт "Юсас" для поз.13,14,15 микрорайона Северо-Западный | Всего | 141 919,19 | 140 500,00 | 1 419,19 |  |
|  |  | 2013 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 | 41 111,11 | 40 000,00 | 1 111,11 |  |
|  |  | 2015 | 30 808,08 | 30 500,00 | 308,08 |  |
| 2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайонов Елизовского городского поселения (в том числе проектные работы) | Всего | 305 949,49 | 302 890,00 | 3 059,49 |  |
|  |  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 | 101 000,00 | 100 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 2015 | 204 949,49 | 202 890,00 | 2 059,49 |  |
| 2.1 | Земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2339 для строительства микрорайона "Солнечный" | Всего | 110 197,71 | 109 106,61 | 1 091,10 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
|  |  | 2013 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 30 300,00 | 30 000,00 | 300,00 |  |
|  |  | 2015 | 79 897,71 | 79 106,61 | 791,10 |  |
| 2.2 | Земельных участков жилой застройки по ул. Звездная в границах микрорайона "Аэропорт" | Всего | 21 210,00 | 21 000,00 | 210,00 |  |
|  |  | 2013 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 11 110,00 | 11 000,00 | 110,00 |  |
|  |  | 2015 | 10 100,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |
| 2.3 | Земельных участков жилой застройки в границах микрорайона "Геофизический" | Всего | 38 216,79 | 37 838,39 | 378,40 |  |
|  |  | 2013 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 25 250,00 | 25 000,00 | 250,00 |  |
|  |  | 2015 | 12 966,79 | 12 838,39 | 128,40 |  |
| 2.4 | Земельных участков жилой застройки по ул. Магистральная в границах микрорайона "Промышленный" | Всего | 54 618,80 | 54 078,00 | 540,80 |  |
|  |  | 2013 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 14 140,00 | 14 000,00 | 140,00 |  |
|  |  | 2015 | 40 478,80 | 40 078,00 | 400,80 |  |
| 2.5 | Земельных участков жилой застройки по ул. Свердлова в границах микрорайона "Хуторской" | Всего | 81 675,70 | 80 867,00 | 808,70 |  |
|  |  | 2013 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 20 200,00 | 20 000,00 | 200,00 |  |
|  |  | 2015 | 61 475,70 | 60 867,00 | 608,70 |  |

Приложение № 2

к МЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы»

Планируемые индикаторы реализации

муниципальной целевой программы  «Стимулирование жилищного строительства в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Единица измерения | Планируемое значение (по годам реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Общий объем планируемого ввода жилья в эксплуатацию | 2013-2015 | тыс. кв.м. | 0,0 | 9,720 | 43,34 |
| 2. | Обеспеченность населения Елизовского городского поселения жильем | 2013-2015 | кв.м./чел. | 23,9 | 24,2 | 24,4 |